Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» по итогам первого полугодия 2025 года

 Муниципальная программа Ильинского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 114. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 756,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 756,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 319,7 тыс. рублей
или 42,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 В рамках муниципальной программы на конец 2025 года предусмотрено достижение 5 показателей.

 Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения» (далее – КПМ 1);

Комплекс процессных мероприятий – «Коммунальное хозяйство Ильинского сельского поселения» (далее – КПМ 2).

На реализацию КПМ 1 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 716,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 716,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия 2025 года составило 319,7 тыс. рублей
или 42,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 1 показатель, достижение которого запланировано на конец 2025 года.

 В рамках КПМ 1 в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

 Достижение задач КПМ 1 оценивается на основании 9 контрольных точек.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – нет, с нарушением установленного срока – нет.

По мероприятию 1 «Содержание сетей уличного освещения» заключен договор с энергоснабжающей организацией, оплата по выставленным счетам производится вовремя, без нарушения сроков оплаты.

 По мероприятию 2 «Содержание мест захоронения» заключен договор на вывоз ТКО. Сроки по оплате не нарушаются.

По мероприятию 3 «Прочие работы по благоустройству» заключено 3 договора – 2 ГПД на покос сорной растительности и 1 по ремонту триммеров и бензопилы. Срок по оплате за оказанные услуги не нарушался.

В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланирован на конец 2025 года.

 В рамках КПМ 2 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результата), исполнение которого будет осуществлено в срок до 30.12.2025.

 На реализацию КПМ 2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 40,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 40,0 тыс. рублей. Расходы в первом полугодии не производились.

 Достижение задач КПМ 2 оценивается на основании 1 контрольной точек.

 По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуто в установленные сроки 1 контрольной точки:

 По итогам первого полугодия 2025 года недостигнутые контрольные точки отсутствуют.

 По итогам первого полугодия 2025 года риски неисполнения мероприятий (результатов), недостижения плановых значений показателей и контрольных точек муниципальной программы отсутствуют.