РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 06 августа 2020 года | № 36 | х. Кугейский |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Ильинского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство» за первое полугодие 2020 года

В соответствии с пунктами 5.4 и 5.6 постановления Администрации Ильинского сельского поселения от 30.05.2018 года № 50 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения, руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2020 года МП Ильинского сельского поселения «Благоустройство и коммунальное хозяйство» согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Ильинского сельского поселения                                      И.В.Осипов

Приложение

к распоряжению Администрации Ильинского

сельского поселения

от 06.08.20 № 36

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения

«Благоустройство и коммунальное хозяйство»

за 1 полугодие 2020 г.

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Ильинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения» |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 436,4 | 436,4 | 211,7 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Содержание сетей уличного освещения | Администрация Ильинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ильинского сельского поселения уровнем освещения улиц | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 395,0 | 395,0 | 198,4 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.Содержание мест захоронения | Администрация Ильинского сельского поселения | повышение безопасности населения при посещении кладбищ | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 16,4 | 16,4 | 13,3 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Прочие работы по благоустройству | Администрация Ильинского сельского поселения | повышение удовлетворенности населения Ильинского сельского поселения уровнем благоустройства | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
| 5. | Подпрограмма 2. «Коммунальное хозяйство Ильинского сельского поселения» |  |  | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Техническое обслуживание и ремонт газопроводов, являющихся муниципальной собственностью Ильинского сельского поселения | Администрация Ильинского сельского поселения | улучшение технического состояния объектов коммунального хозяйства | 01.01.2020 | 30.06.2020 | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 436,4 | 436,4 | 211,7 |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | X | X | X | 436,4 | 436,4 | 211,7 |  |

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Благоустройство и коммунальное хозяйство» за 1 полугодие 2020 года

Муниципальная программа «Благоустройство и коммунальное хозяйство» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 07.12.2018 № 114. На реализацию Муниципальной программы в 2020 году предусмотрено средств в объеме 436,4 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета 436,4 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Ильинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения».

подпрограмма 2 – «Коммунальное хозяйство Ильинского сельского поселения».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Ильинского сельского поселения запланированы 436,4 тыс.рублей. По состоянию на 01.07.2020 года заключено 3 муниципальных контракта на сумму 211,7 тыс. рублей.  Фактическое освоение средств составило 211,7 тыс. рублей, или 48,5 %.

Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Коммунальное хозяйство Ильинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2020 год предусмотрено 30,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 расходов не производилось

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализуются в течение 2020 года на постоянной основе.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.