Администрация               ПРОЕКТ

Ильинского  сельского поселения

Егорлыкского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№                                     х. Кугейский

О назначении лица, ответственного за разработку

и утверждение схем водоснабжения и водоотведения

на территории

Ильинского сельского поселения

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь п. 6 ст. 27 Устава муниципального образования «Ильинское сельское поселение»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить ответственным лицом за  разработку и утверждение  схем водоснабжения и водоотведения на территории Ильинского  сельского поселения старший инспектор Карасев Д.В.

2. Создать  рабочую группу по разработке схем водоснабжения и водоотведения на территории Ильинского сельского поселения.

3. Утвердить состав рабочей группы:

- Осипов И.В. – глава Ильинского сельского поселения, председатель рабочей группы

- Карасев Д.В. – старший инспектор, член рабочей группы;

- Лысенко П.П. -  директор МУП «Росинка», член рабочей группы;

4. Утвердить график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения Ильинского сельского поселения  (Приложение №1).

5. Контроль за данным постановлением оставляю за собой.

Глава Ильинского  сельского поселения                                И.В Осипов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Ильинского  сельского поселения

от                     г. №

График

разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

Ильинского  сельского поселения

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении и водоотведении Ильинского сельского поселения | 25.02.2013- 21.03.2013 |  |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения и водоотведения | 21.03.2013 |  |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 21.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |  |
| 5 | Разработка схем водоснабжения и водоотведения | 01.04.2013 г. - 02.05.2013 г. |  |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 03.05.2013 г. |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений) | 04.05.2013 г. - 05.06.2013 г. |  |
| 12 | Принятие постановления Главы Администрации об утверждении схем водоснабжения и водоотведения | 12.06.2013 |  |